АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.03.2024 г. №  154

г. Красный Кут

О внесении изменений в постановление администрации Краснокутского муниципального района от 26 октября 2023 № 1006 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»

В  соответствии   со    статьей  179   Бюджетного    кодекса       Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Краснокутского муниципального района администрация Краснокутского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Краснокутского муниципального района от 26.10.2023 № 1006 «Развитие дорожной деятельности Краснокутского  муниципального района»,  изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры, строительства и ЖКХ Краснокутского муниципального района.

Глава Краснокутского

муниципального района  					          В.В. Гречушкина

Приложение  к постановлению администрации

Краснокутского муниципального района

Саратовской области от 15.03.2024 № 154

Паспорт

муниципальной программы

Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Предприятия и организации, осуществляющие деятельность в в сфере транспортной и дорожной системы (по согласованию) |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района 2. Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений. |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Краснокутского муниципального района, улучшение их технического состояния. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | -увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям; -поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания автодорог и искусственных сооружений на них; -безопасность дорожного движения; |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | Обеспечение ремонта существующей сети дорог в соответствии с существующими нормативами. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями на 12% с 2024г. до 2026 г. Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к 2026 г. до 9%. Дорожный эффект с 2% до 12 к 2026 г., Транспортный эффект с 50% до 18% к 2026 г. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснокутского муниципального района Саратовской области(км) – 396,2 км. |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы. |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |
| Всего по программе | 110 997,18 | 38 461,48 | 35 380,80 |  | 37 154,90 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 277,00 | 2 277,00 | 0 | 0 |  |
| районный бюджет | 108 720,18 | 36 184,48 | 35 380,80 | 37 154,90 |  |
| Подпрограмма 1 | 83 997,18 | 11 461,48 | 35 380,80 | 37 154,90 |  |
| Подпрограмма 2 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2025 года; -улучшение обслуживания транспортных направлений; -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; |  |  |  |  |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной

программы.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретает в последнее десятилетие особую остроту, в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий, относится к наиболее приоритетным задачам поставленным обществом  перед государством. Немалая ответственность в исполнении данной задачи, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, ложится на плечи органов местного самоуправления.

Разработка муниципальной программы с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Анализ текущей обстановки показал, что большая часть дорожно-транспортных происшествий совершена из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, из-за несоответствия требований безопасности дорожных условий. Наиболее распространенными являются низкие сцепные качества дорожного покрытия, неровности и дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных  знаков, нерациональный подход к организации дорожного движения (отсутствие автобусных карманов, недостаточное количество искусственных неровностей и т.д.).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

- недостаточная концентрация финансовых и материальных ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного движения и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- массовое пренебрежение требованиями ПДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

- недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию финансовых и материальных ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольно-надзорных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомасштабных профилактических акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.п., размещение информационных материалов в СМИ, размещение тематической наружной рекламы в общественных местах и.т.д.

В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривает: установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки из новых светоотражающих материалов (термопластика или полимеров).

Раздел 2. Основная цель и задачи программы.

Целью программы является сокращение количества ДТП и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2026 года. Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

- снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора»,

- повышение правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасности  поведения на дорогах;

-снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по техническим причинам,

- совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

Раздел 3. Целевые показатели.

Состав целевых показателей программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных программой. Целевые показатели указаны в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя. Особенностью целевых показателей является не только их количественные характеристики, но и качественные, связанные со спецификой муниципальной программы.

Раздел 4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации программы.

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Краснокутского муниципального района. Снижение рисков возникновения ДТП, совершенствование организации, управления и контроля безопасности на дорогах района. Сроки и реализация программы планируется в 2024-2026 годах.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих:

- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2026 года;

- приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий программы.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 6.Финансовое обеспечение  программы.

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

  - Раздел 7. Анализ  рисков реализации программы.

Для достижения поставленных целей при реализации программы необходимо учитывать возможные риски.

Возможные риски реализации программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;
- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах  программы.

Подпрограмма 1

Паспорт подпрограммы

«Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»

| Наименование подпрограммы | «Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района» (далее – подпрограмма). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Сокращение количества ДТП и снижение их тяжести, а также сокращение числа лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Задачи подпрограммы | Снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящим по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями. Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2025 года |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 год |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной программы 2024-2026 гг. составит 83 997,18 тыс. руб., из них: в 2024 году — 11 461,48 тыс. руб.; в том числе -средства бюджета Краснокутского муниципального района – 9 184,48 тыс. руб. - средства областного бюджета – 2 277,00 тыс.руб. в 2025 году —35 380,80 тыс. руб.; в том числе -средства бюджета Краснокутского муниципального района – 35 380,80 тыс. руб. - средства областного бюджета-0,0тыс.руб. в 2026 году — 37 154,90 тыс. руб.; в том числе -средства бюджета Краснокутского муниципального района – 37 154,90 тыс. руб. - средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб. |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями на 10%. Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 9%. |

Раздел 1.Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретает в последнее десятилетие особую остроту, в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий, относится к наиболее приоритетным задачам поставленным обществом перед государством. Немалая ответственность в исполнении данной задачи, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, ложится на плечи органов местного самоуправления.

Разработка муниципальной подпрограммы с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Анализ текущей обстановки показал, что большая часть дорожно-транспортных происшествий совершена из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, из-за несоответствия требований безопасности дорожных условий. Наиболее распространенными являются низкие сцепные качества дорожного покрытия, неровности и дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, нерациональный подход к организации дорожного движения (отсутствие автобусных карманов, недостаточное количество искусственных неровностей и т.д.).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

- недостаточная концентрация финансовых и материальных ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного движения и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- массовое пренебрежение требованиями ПДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

- недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию финансовых и материальных ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольно-надзорных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомасштабных профилактических акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.п., размещение информационных материалов в СМИ, размещение тематической наружной рекламы в общественных местах и т.д.

В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривается: установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки из новых светоотражающих материалов (термопластика или полимеров).

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Основная цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является сокращение количества ДТП и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2026 года.

Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора», - повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по техническим причинам, - совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы планируется в 2024-2026 году.

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации  подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы на 2024-2026 гг. (прогнозно) составит 83 997,18 тыс. руб., из них:

в 2024 году — 11 461,48 тыс. руб.; в том числе

- средства бюджета Краснокутского муниципального района – 9 184,48 тыс. руб.

- средства областного бюджета (прогнозно) 2 277,00 тыс. руб.

в 2025 году — 35 380,80 тыс. руб.; в том числе

-средства бюджета Краснокутского муниципального района – 35 380,80 тыс. руб.

- средства областного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.

в 2026 году — 37 154,90 тыс. руб.; в том числе

- средства бюджета Краснокутского муниципального района – 37 154,90        тыс. руб.

- средства областного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.

Раздел 5. Перечень основных  мероприятий  подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 6. Оценка  эффективности  социально-экономических

последствий от реализации подпрограммы

Условием достижения цели и задач подпрограммы является сокращение числа погибших и раненых в ДТП до 9 процентов к концу 2026 года по сравнению с аналогичными (базовыми) показателями 2024 года (прогноз). Реализация программных мероприятий создаст определенные условия для снижения уровня травматизма людей в дорожно-транспортных происшествиях, особенно в трудоспособном и детском возрасте, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе, как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы

Для достижения поставленных целей при реализации  подпрограммы необходимо учитывать возможные риски.
          Возможные риски реализации подпрограммы:
- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;
- рост инфляции выше прогнозного уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.
         Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах  программы.

Подпрограмма 2

Паспорт подпрограммы

«Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»

| Наименование подпрограммы | «Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» (далее –подпрограмма). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района |
| Соисполнитель подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Сокращение количества ДТП и снижение их тяжести, а также сокращение числа лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Задачи подпрограммы | Снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящим по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями. Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2026 года |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2024-2026 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2024-2026 годы составляет – 27 000,00 тыс. руб., в том числе: в 2024 году — всего 27 000,00 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района – 0 тыс. руб.; в 2025 году — всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 0 тыс. руб.; в 2026 году — всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 0 тыс. руб.; |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями на 9% за период 2024 г. - 2026 г., Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к 2026 г. на 10%. |

Раздел 1.Характеристика сферы реализации подпрограммы.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретает в последнее десятилетие особую остроту, в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий, относится к наиболее приоритетным задачам поставленным обществом перед государством. Немалая ответственность в исполнении данной задачи, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, ложится на плечи органов местного самоуправления.

Разработка муниципальной подпрограммы с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Анализ текущей обстановки показал, что большая часть дорожно-транспортных происшествий совершена из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, из-за несоответствия требований безопасности дорожных условий. Наиболее распространенными являются низкие сцепные качества дорожного покрытия, неровности и дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, нерациональный подход к организации дорожного движения (отсутствие автобусных карманов, недостаточное количество искусственных неровностей и т.д.).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

- недостаточная концентрация финансовых и материальных ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного движения и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- массовое пренебрежение требованиями ПДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

- недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию финансовых и материальных ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольно-надзорных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомасштабных профилактических акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.п., размещение информационных материалов в СМИ, размещение тематической наружной рекламы в общественных местах и т.д.

В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривается: установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки из новых светоотражающих материалов (термопластика или полимеров).

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 2. Основная цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является сокращение количества ДТП и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2026 года.

Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора», - повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по техническим причинам, - совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы планируется в 2024-2026 годах.

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации  подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2024-2026 годы составляет – 27 000,00 тыс. руб., в том числе:

в 2024 году —  всего 27 000,00 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района – 0 тыс. руб.;

в 2025 году —  всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района  - 0 тыс. руб.;

в 2026 году —  всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района  - 0 тыс. руб.;

Раздел 5. Перечень основных  мероприятий  подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 6. Оценка  эффективности  социально-экономических последствий от реализации подпрограммы

Условием достижения цели и задач подпрограммы является сокращение числа погибших и раненых в ДТП до 8 процентов к концу 2026 года по сравнению с аналогичными (базовыми) показателями 2024 года (прогноз). Реализация программных мероприятий создаст определенные условия для снижения уровня травматизма людей в дорожно-транспортных происшествиях, особенно в трудоспособном и детском возрасте, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе, как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы

Для достижения поставленных целей при реализации  подпрограммы необходимо учитывать возможные риски.
Возможные риски реализации подпрограммы:
- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;
- рост инфляции выше прогнозного уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.
          Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах  программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п |  | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями | % | 6 | 8 | 9 |
| 2. |  | Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2024 года | % | 5 | 8 | 9 |
| 3. |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснокутского муниципального района Саратовской области. | км. | 392,7 | 392,7 | 392,7 |
| 4. |  | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями |  | % | 4 | 7 | 8 |
| 2. | Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2024 года |  | % | 4 | 7 | 8 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района»

от _______________ № ________

Перечень

основных мероприятий  муниципальной программы

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) |  | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие - Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 1.1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 1.1.2.Ремонт дорожной сети 1.1.3.Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов за счет средств областного дорожного фонда Основное мероприятие 1.2. Содержание дорожной сети 1.2 Содержание дорог местного пользования | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района | 2024 г. |  |  | 2026 г. |  | -сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2025 года; -улучшение обслуживания транспортных направлений; |
| Подпрограмма 2 «Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Ремонт дорожной сети | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района | 2024 г. |  |  | 2026 г. |  | -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района»

от ________________ № ________

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности

Краснокутского муниципального района»

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансир-ования, всего тыс. руб. | Разбивка по годам (прогнозно) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района | Всего по программе | 110 997,18 | 38 461,48 | 35 380,80 | 37 154,90 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 2277,00 | 2277,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 108 720,18 | 36 184,48 | 35 380,80 | 37 154,90 |
| Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района | Всего | 83 720,18 | 11 461,48 | 35 380,80 | 37 154,90 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 2 277,00 | 2 277,00 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 81 720,18 | 9 184,48 | 35 380,80 | 37 154,90 |
| Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района | Всего | 65 278,74 | 3 278,74 | 30000,00 | 32000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 65 278,74 | 3 278,74 | 30000,00 | 32000,00 |
| 1.1.1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.Ремонт дорожной сети |  | Всего | 65 278,74 | 3 278,74 | 30000,00 | 32000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 65 278,74 | 3 278,74 | 30000,00 | 32000,00 |
| 1.1.3.Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дорожной сети | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района | всего | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Содержание дорожной сети | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района | Всего | 18 718,44 | 8 182,74 | 5 380,80 | 5 154,90 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 2 277,00 | 2 277,00 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 16 441,44 | 5 905,74 | 5 380,80 | 5 154,90 |
| 1.2.1..Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района | Всего | 2 277,00 | 2 277,00 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 2 277,00 | 2 277,00 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района | Всего | 27 000,00 | 27 000,00 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 27 000,00 | 27 000,00 | 0 | 0 |
| 2.1 Ремонт дорожной сети. | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района | Всего | 27 000,00 | 27000,00 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 27 000,00 | 27000,00 | 0 | 0 |
| 2.2 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджету МО город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области из бюджета Краснокутского муниципального района на обеспечение надлежащего осуществления части полномочий по дорожной деятельности | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района | Всего | 27 000,00 | 27 000,00 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 27 000,00 | 27 000,00 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района»

от _______ № ________

План-график

реализации муниципальной программы "Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района» (на 2024 финансовый год)

| N п/п | Наименование (основного мероприятия, контрольного события) | Ответст- венный исполни- тель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали- зации | Срок окончания реализа- ции (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, тыс. руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего на 2024 (финан- совый год) |  | в том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  | III |  | IV |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |
|  | «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района на 2024 год» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями. Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 01.01. 2024 г. | 31.12. 2024 г. | Всего | 33689,20 |  | 1000,0 |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  | 12689,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 33689,20 |  | 1000,0 |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  | 12689,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2024 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2024 год» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями. Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 01.01. 2024 г. | 31.12. 2024 г. | Всего | 33689,20 |  | 1000,0 |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 | 12689,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 33689,20 |  | 1000,0 |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 | 12689,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района |  | 01.01. 2024 г. | 31.12. 2024 г. | Всего | 33689,20 |  | 1000,0 |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 | 12689,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 33689,20 |  | 1000,0 |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 | 12689,20 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района. |  | 01.01. 2024 г. | 31.12. 2024 г. | Всего | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Ремонт дорожной сети |  |  | 01.01. 2024 г. | 31.12. 2024 г. | Всего | 30309,70 |  | 0 |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 | 10309,70 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 30309,70 |  | 0 |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 | 10309,70 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Содержание дорожной сети» |  |  | 01.01. 2024 г. | 31.12. 2024 г. | всего | 3379,50 |  | 1000,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2379,50 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района | 3379,50 |  | 1000,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2379,50 |  |
| Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» | Главы муниципальных образований Краснокутского муниципального района | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями. Сокращение коли-чества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | 01.01. 2024 г. | 31.12. 2024 г. | Всего |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Ремонт автодорожной сети » | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями. Сокращение количества пострадавших в дорож-но-транспортных происшествиях | 01.01. 2024 г. | 31.12. 2024 г. | Всего |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района»

от _______ № ________

План-график

реализации муниципальной программы "Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района» (на 2025 финансовый год).

| N п/п | Наименование (основного мероприятия, контрольного события) | Ответст- венный исполни- тель | Ожидаемый результат реализации мероприятия |  | Срок начала реали- зации |  | Срок окончания реализа- ции (дата контрольного события) | Источникифинансиро-ванияпрограммы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, тыс. руб. |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего на 2025 (финан- совый год) |  | в том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  | III |  | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
|  | «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района» |  | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями. Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |  | 01.01. 2025 г. |  | 31.12. 2025 г. | всего |  | 34300,50 |  | 1000,0 |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  | 13300,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 34300,50 |  | 1000,0 |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  | 13300,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2025 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2024 год» | Начальник отдела ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района |  | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями. Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |  | 01.01.2025 г. | 31.12. 2025 г. |  | Всего |  | 34300,50 |  | 1000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 13300,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 34300,50 |  | 1000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 13300,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  | 01.01. 2025 г. | 31.12. 2025 г. |  | Всего |  | 34300,50 |  | 1000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 13300,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) |  | 34300,50 |  | 1000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 13300,5 |
|  | 1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 01.01. 2025 г. | 31.12. 2025 г. |  | Всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Ремонт дорожной сети |  |  |  |  | 01.01. 2025 г. | 31.12. 2025 г. |  | Всего |  | 30840,30 |  | 0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 10840,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 30840,30 |  | 0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 10840,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие«Содержание дорожной сети» |  |  |  |  | 01.01. 2025 г. | 31.12. 2025 г. |  | Всего |  | 3460,20 |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2460,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 3460,20 |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2460,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» | Главы муниципальных образований Краснокутского муниципального района |  | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями. Сокращение коли-чества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |  | 01.01. 2025 г. | 31.12. 2025 г. |  | Всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1 | Ремонт автодорожной сети в муниципальных образованиях района |  |  | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями. Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |  | 01.01.2025 г. | 31.12. 2025 г. |  | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района»

от _______ № ________

План-график

реализации муниципальной программы "Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района» (на 2026 финансовый год).

| N п/п | Наименование (основного мероприятия, контрольного события) | Ответст- венный исполни- тель | Ожидаемый результат реализации мероприятия |  | Срок начала реали- зации |  | Срок окончания реализа- ции (дата контрольного события) | Источникифинансиро-ванияпрограммы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, тыс. руб. |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего на 2026 (финан- совый год) |  | в том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  | III |  | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |
|  | «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района» |  | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями. Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |  | 01.01. 2026 г. |  | 31.12. 2026 г. | всего |  | 34300,50 |  | 1000,0 |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  | 13300,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 34300,50 |  | 1000,0 |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  | 13300,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2026 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2024 год» | Начальник отдела ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района |  | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями. Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |  | 01.01.2026 г. | 31.12. 2026 г. |  | Всего |  | 34300,50 |  | 1000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 13300,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 34300,50 |  | 1000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 13300,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  | 01.01. 2026 г. | 31.12. 2026 г. |  | Всего |  | 34300,50 |  | 1000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 13300,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) |  | 34300,50 |  | 1000,0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 13300,5 |
|  | 1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | 01.01. 2026 г. | 31.12. 2026 г. |  | Всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Ремонт дорожной сети |  |  |  |  | 01.01. 2026 г. | 31.12. 2026 г. |  | Всего |  | 30840,30 |  | 0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 10840,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 30840,30 |  | 0 |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 10840,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие«Содержание дорожной сети» |  |  |  |  | 01.01. 2026 г. | 31.12. 2026 г. |  | Всего |  | 3460,20 |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2460,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 3460,20 |  | 1000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 2460,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | «Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» | Главы муниципальных образований Краснокутского муниципального района |  | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями. Сокращение коли-чества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |  | 01.01. 2026 г. | 31.12. 2026 г. |  | Всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1 | Ремонт автодорожной сети в муниципальных образованиях района |  |  | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями. Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях |  | 01.01.2026 г. | 31.12. 2026 г. |  | всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Краснокутского муниципального района |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |